РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2014года                                                                                  № 23

О проведении противопаводковых  мероприятий на территории

Ингарского сельского поселения в 2014 году

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68- ФЗ

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях безаварийного пропуска талых вод на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области, обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения и безопасности населения во время весеннего половодья 2015года, администрация Ингарского сельского поселения

постановляет:

1.Утвердить план противопаводковых мероприятий Ингарского сельского поселения в 2014 году (приложение №1).

2.Утвердить состав  противопаводковой комиссии  Ингарского сельского поселения (приложение №2).

3.Утвердить положение противопаводковой комиссии  Ингарского сельского поселения (приложение №3).

4.Отменить действия постановления от 12.02.2013г. №15 «О противопаводковых мероприятиях на территории Ингарского сельского поселения в 2013 году».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ингарского сельского поселения, председателя КЧС и ОПБ Л.М. Скворцову.

Глава администрации                                                                  О.С.Орлова

Приложение  №3

к постановлению главы администрации

Ингарского сельского поселения

от 18.02.2014г. №23

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ
ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.Противопаводковая комиссия организует разработку и осуществление мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и наводнений, координирует деятельность в этой части работу объектов экономики.

2.Основными задачами комиссии являются:

- организация, разработка и реализация совместно с заинтересованными

ОЭ, главой администрации Ингарского сельского поселения мероприятий

по защите населения и ОЭ от наводнения;

-  осуществление контроля за своевременным и качественным

выполнением противопаводковых мероприятий;

-  систематическое информирование главы администрации Ингарского

сельского  поселения по наиболее важным вопросам, рассматриваемым

решаемых комиссией.

3. Комиссии предоставляется право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для

выполнения организациями и гражданами;

- запрашивать и получать от них сведения и материалы, необходимые для

работы комиссии;

- проверить выполнение противопаводковых мероприятий на территории

Ингарского сельского поселения;

- заслушивать должностных лиц объектов экономики по вопросам,

входящим в компетенцию комиссии;

-  рассматривать предложения по предупреждению  и ликвидации

последствий  наводнений.

Приложение №2

к постановлению главы администрации

Ингарского сельского поселения

от 18.02.2014г.  №23

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ  ИНГАРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Орлова О.С.            -  председатель комиссии, глава администрации

Ингарского сельского поселения;

Скворцова Л.М.      -  заместитель председателя, главы администрации

Ингарского  сельского поселения

Члены комиссии:

Колесова Г.И.         -   ведущий специалист по ГО ЧС администрации

Ингарского сельского поселения

Тихомирова С.В.    -    юрисконсульт администрации Ингарского сельского

поселения

Берендеев П.В.       -   директор МУП «Волжский»

Федосеева   А.П.    -   библиотекарь (депутат) с.Толпыгино

Груздев А.Б.           -  гл.агроном МУП «Волжский»

Лапшина Г.В.          -   бухгалтер администрации по ЖКХ

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

Ингарского сельского поселения

от 18.02.2014г.№23

План проведения противопаводковых  мероприятий

в Ингарском сельском поселении в 2014году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковые комиссии и утвердить их состав | до 20.02.2014г. | Зам. главы админст- рации Ингарского сельского поселения Скворцова Л.М. |
| 2. | Проверить техническое состояние плотины Карбушевского водохра- нилища и организовать постоян- ное наблюдение за ее состоянием и уровнем воды. | до 01.03.2014г. | Директор МУП «Волжский» Берендеев П.В. |
| 3. | Организовать в период весеннего половодья информирование насе- ления о развитии паводка на ре- ках и водоемах, своевременное оповещение при угрозе возможно- го подтопления населенных пунк- тов:д.Карбушево, д.Колышино, с Толпыгино | Март, апрель 2014г. | Ведуший специалист по ГО ЧС Ингарского сельско- го поселения Колесова Г.И. |
| 4. | Уточнить расчеты по эвакуации населения из зон возможного затопления | до 28.02.2014г. | Ведущий специалист по ГО ЧС Ингарского сельско- го поселения Колесова Г.И. |
| 5. | Руководителям сельхозпредприя- тий создать необходимые запасы ГСМ, определить конкретные мес та для временного размещения скота, грубых кормов, вывози- мых из зон возможного затопле- ния. | на период паводка | Директор МУП «Волжский», Берендеев П.В. директор ООО «Нива» Жуков А.М. Управляющая КФХ Смирнова С.М, Дудова И.А. |
| 6. | Выделить денежные средства из бюджета сельского поселения в сумме 20 тысяч рублей на проведение противопаводковых мероприятий | март, апрель 2014г. | Зам.главы администрации по финансовым вопросам Сосунова И.В. |
| 7. | О всех случаях угрозы затопления или аварии и о принятых мерах их предотвращения сообщать главе администрации (т.3-29-55) и в «ЕДДС» района (т.3-19-06) | с 1 марта 2014г. на период паводка | Ведущий специалист по ГО ЧС администрации Ингарского сельского поселения Колесова Г.И. |
| 8. | Назначить ответственного по наблюдению за состоянием уровня воды: на ГТС на река Таха, на реке Шача у д.Рогачево, на реке Шача в с.Толпыгино | на период паводка | Ведущий специалист по ГОЧС администрации Ингарского сельского поселения Колесова Г.И. |
| 9. | Своевременно произвести очистку труб для пропуска сточных вод на дорогах к населенным пунктам. | до 15.03.14г. | Зам.главы администрации Ингарского сельского поселения Скворцова Л.М. |
| 10. | Взять на баланс поселения все пруды, расположенные на территории Ингарского сельского поселения | до 01.03.2014г. | Юрисконсульт администрации Игарского сельского поселения |

Исп.Колесова Г.И.

т.3-29-55