Приложение № 1

к Постановлению Главы администрации   
Ингарского сельского поселения   
Приволжского муниципального района  
от 25.07.2014г. № 90

**Муниципальная программа**   
**"Благоустройство Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области**

**на 2015 – 2017 годы"**

**с.Ингарь**

**2014г.**

**Паспорт**   
**муниципальной программы**   
**"Благоустройство Ингарского сельского поселения**

**Приволжского муниципального района Ивановской области**

**на 2015 – 2017 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы, перечень подпрограмм | * Муниципальная программа "Благоустройство Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2015 – 2017 годы" (далее - Программа); * Подпрограмма ««Содержание сетей уличного освещения в Ингарском сельском поселении на 2015-2017 годы» * Подпрограмма «Содержание кладбищ на территории Ингарского сельского поселения в 2015-2017 годы». * Подпрограмма «Озеленение территории Ингарского сельского поселения в 2015-2017годы». * Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству Ингарского сельского поселения на 2015 – 2017гг». |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Администрации Ингарского сельского поселения от 07.05.2014 года № 60 «Об утверждении Порядка, разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения». |
| Заказчик Программы | Администрация Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Администрация Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района. |
| Цели Программы | - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района;  - совершенствование эстетического вида Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района;  - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;  - повышение общего  уровня благоустройства поселения. |
| Задачи Программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  - восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути; |
| Перечень основных мероприятий | Уличное освещение  Содержание мест  захоронения  Организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора  Устройство, содержание детских и спортивных площадок  Устройство и содержание  колодцев  Благоустройство территории поселения  Содержание и ремонт памятников |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составляет:  2015г. – 1 713 000,00 руб;  2016г. – 1 673 888,00 руб;  2017г. - 1 800 000,00 руб; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;  - определение перспективы улучшения благоустройства Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района ;  - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  - улучшение состояния территорий Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района;  - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - совершенствование эстетического состояния территории;  - увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;  - улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение комфортности |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы.**

Природно-климатические условия Ингарского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий.  
Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.  
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки, и этапы реализации муниципальной программы.**

*2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения.*

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

*2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения*

2.2.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Ингарского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.   
 Работы по озеленению выполняются специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.  
 Мероприятия необходимые для реализации озеленения населенных пунктов Ингарского сельского поселения:  
- кронирование и обрезка деревьев;  
- приобретение запчастей, расходных материалов и ГСМ для окоса травы;  
- транспортировка земли для цветников на территории населенных пунктов Ингарского сельского поселения;  
- механическая уборка территории населенных пунктов Ингарского сельского поселения;  
- приобретение рассады для цветников, оформление улиц, цветников, газонов в едином стиле на территории населенных пунктов Ингарского сельского поселения;  
- и другие расходы не предусмотренные программой.

2.2.2. Уличное освещение.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения.   
Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительство нового на улицах муниципального образования.  
Мероприятия необходимые для реализации уличного освещения:  
- оплата за потребленную электроэнергию;  
- оплата услуг по ремонту уличного освещения;  
- приобретение электроматериалов;  
- и другие расходы не предусмотренные программой.

2.2.3. Благоустройство территории

Благоустройство территории включает в себя озеленение, устройство и ремонт детских игровых площадок. Благоустройством занимается администрация Ингарского сельского поселения, управляющая компания, организации и учреждения, жители поселения.  
Мероприятия необходимые для реализации благоустройства территорий населенных пунктов Ингарского сельского поселения:  
- приобретение конструкций на детские площадки;   
- приобретение материалов на покраску и ремонт детских площадок;  
- приобретение материалов на покраску и ремонт спортивных площадок;  
- приобретение материалов для ремонта памятников;  
- оплата услуг по ремонту памятников;  
- ликвидация стихийных свалок;  
- содержание мест захоронения;  
- организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора;  
- и другие расходы не предусмотренные программой.

2.2.4. Водоснабжение.

В настоящее время в населенных пунктах Ингарского сельского поселения уровень инфраструктуры обслуживания и комфортности невысок. Часть жителей населенных пунктов Ингарского сельского поселения не имеют центрального водоснабжения, ведут личное подсобное хозяйство и используют для хозяйственных и бытовых нужд, воду из колодцев.   
 Администрация Ингарского сельского поселения занимается ремонтом колодцев. Из имеющихся в Ингарском сельском поселении общественных колодцев некоторые требуют ремонт и чистку шахт, ремонт оголовков.

*Мероприятия необходимые для реализации водоснабжения населенных пунктов Ингарского сельского поселения:*- оплата услуг по ремонту шахт колодцев в населенных пунктах Ингарского сельского поселения;  
- приобретение материалов для ремонта шахт колодцев в населенных пунктах Ингарского сельского поселения;  
- оплата услуг по ремонту колодцев в населенных пунктах Ингарского сельского поселения;  
- чистка шахт колодцев в населенных пунктах Ингарского сельского поселения;  
- и другие расходы не предусмотренные программой.

2.2.5. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, вследствие неорганизованного вывоза бытового мусора могут создаваться несанкционированные свалки.  
 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.   
 В течение 2015 года и последующих годов необходимо организовать и провести:  
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования с привлечением предприятий, организаций и учреждений и жителей поселения.  
 Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.  
 Мероприятия необходимые для реализации привлечения жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения:  
- привлечение граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения к работе по благоустройству и санитарной очистке Ингарского сельского поселения;  
- привлечение учащихся средних школ для участия в трудовых подростковых отрядах по благоустройству и экологии;

- проведение смотров-конкурсов, направленные на благоустройство муниципального образования с привлечением предприятий, организаций и учреждений, жителей Ингарского сельского поселения;  
- и другие расходы не предусмотренные программой.

**Раздел 3. Показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.**

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Ингарского сельского поселения:  
- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Ингарского сельского поселения;  
- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  
- повышение общего уровня благоустройства поселения;  
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  
- восстановление и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;  
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, ограждения, обустройства подъездных путей.

**Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.**

Программа рассчитана на 2015 – 2017 годы.  
 Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:  
4.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения Ингарского сельского поселения.  
4.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Ингарского сельского поселения.  
Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.  
4.3. Содержание мест захоронения  
4.4. Организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора  
4.5. Устройство, содержание детских и спортивных площадок  
4.6. Устройство и содержание колодцев  
4.7. Благоустройство территории поселения.  
Предусматривается привлечение граждан и граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения к работе по благоустройству и санитарной очистке Ингарского сельского поселения.  
Привлечение учащихся средних школ для участия в подростковом трудовом отряде по благоустройству и экологии.  
 Проведение конкурсов на звание «Лучший дом», «Летний газон», «Каков цветник, таков и житель», «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий».

Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.  
4.8. Содержание и ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны.

**Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

Общий объем финансирования, планируемый для достижения поставленных целей и решения Программы в 2015 – 2017 годах составляет **4 666,7 тыс. рублей**. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ингарского сельского поселения. Объемы необходимых бюджетных средств могут быть уточнены.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2015 г.*** | ***2016 г.*** | ***2017 г.*** |
| 1 713 000,00 руб. | 1 673 888,00 руб. | 1 800 000,00 руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Прогнозируемое финансирование  работ, руб.** | | | | |
| **2015г** | **2016г** | | **2017г** | | |
| 1 | Уличное освещение | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2 | Содержание мест  захоронения | 15 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | |
| 3 | Устройство, содержание детских и спортивных площадок | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |
| 4 | Озеленение территории поселения | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
| 5 | Содержание и ремонт памятников | 00,0 | 00,0 | 00,0 | |
| 6 | Прочие | 483 000,00 | 433 888,00 | 575 000,00 | |
|  | **Итого:** | **1 713 000,00** | **1 673 888,00** | **1 800 000,00** | |

**Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы**

*6.1. Механизм реализации, организации управления и контроля над ходом реализации Программы*

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района.  
Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.  
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:  
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;  
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;  
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;  
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.  
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрация Ингарского сельского поселения.  
Исполнитель Программы - Администрация Ингарского сельского поселения:  
- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;  
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

*6.2. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий*

*от реализации Программы.*

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.  
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Ингарского сельского поселения.  
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:  
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;  
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;  
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;  
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;  
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).  
В результате реализации Программы ожидается:  
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;  
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;   
- предотвращение сокращения зелёных насаждений.   
К количественным показателям реализации Программы относятся:  
- увеличение количества высаживаемых деревьев;  
- увеличение площади цветочного оформления.

**Раздел 7. Организация управления Программой.**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района , определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ Ингарского сельского поселения.

Администрация Ингарского сельского поселения:

* + осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
  + проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;
  + несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Реализация муниципальной целевой программы Ингарского сельского поселения осуществляется на основе:

* + муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
  + условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению главы администрации Ингарского сельского поселения  Приволжского муниципального района от 25.07.2014г. № 90  **Подпрограмма Ингарского сельского поселения**  **«Содержание сетей уличного освещения в Ингарском**  **сельском поселении на 2015 - 2017 годы».**  **ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**   |  |  | | --- | --- | | Наименование Подпрограммы | Подпрограмма Ингарского сельского поселения «Содержание сетей уличного освещения в Ингарском сельском поселении на 2015-2017 годы» | | Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Устав Ингарского сельского поселения» | | Разработчик Подпрограммы | Администрация Ингарского сельского поселения | | Основная цель Подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Ингарского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности | | Основные задачи Подпрограммы | Содержание сетей уличного освещения | | Исполнитель Подпрограммы | Администрация Ингарского сельского поселения | | Срок реализации Подпрограммы | 2015-2017 годы | | Источник финансирования Подпрограммы | Бюджет Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района | | Объем финансирования | Общий объем финансирования за счет средств бюджета поселения составляет тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год –1 200 000,00 рублей  2016 год – 1 200 000,00 рублей  2017 год – 1 200 000,00 рублей | | Ожидаемые и конечные результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Ингарского сельского поселения:  - увеличение уровня содержания сетей уличного освещения;  - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства. | | Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Анализ хода реализации и контроль за выполнением осуществляется администрацией Ингарского сельского поселения. |   **Содержание сетей уличного освещения**  Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.  В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения.  В Ингарском сельском поселении освещено 17 населенных пунктов из 34, установлено 63 точки учета, 95 светильников уличного освещения. В организации уличного освещения имеются следующие основные проблемы:  - износ сетей уличного освещения;  - необходима инвентаризация сетей уличного освещения на территории поселения;  - недостаток уличного освещения на улицах населенных пунктов.  Основной причиной данной проблемы является отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства уличного освещения в некоторых населенных пунктах. В настоящее время определены улицы и населенные пункты с недостаточным уличным освещением.  Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников, в 5 раз увеличит нормативное число горения используемых ламп (для ламп ДРЛ- 250 – 3150 часов, для ламп ДНаТ- 250 – 16000 часов), а также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 20% в сравнении с расчетными нормативами потребления.  **Цели и задачи Подпрограммы**  **Цель:** «Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Ингарского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности».  Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи:**  1. Организация освещения улиц;   1. Повысить уровень благоустройства территории поселения; 2. Рациональное и эффективное использование средств местного бюджета.   **Срок реализации Подпрограммы и источники ее финансирования**  Реализация Подпрограммы рассчитана на 2015-2017 годы.  Общий объем финансирования из средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 3 600,00 рублей, в том числе по годам:  - на 2015 год – 1 200,00 рублей  - на 2016 год – 1 200,00 рублей  - на 2017 год – 1 200,00 рублей  Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Ингарского сельского поселения на соответствующий финансовый год.  **Перечень подпрограммных мероприятий**  Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимы ресурсах приведены в следующей таблице:     |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Финансовые затраты, всего | В том числе по годам  (рублей) | | | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | Содержание и ремонт уличного освещения | 2015-2017 гг. | Бюджет поселения | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | Оплата электроэнергии по уличному освещению | 2015-2017 гг. | Бюджет поселения | 3 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | **Всего:** |  |  | **3 600 00,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** |   **Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность Подпрограммы.**  В результате выполнения Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности:   * организация освещения улиц: * увеличение протяженности освещенных улиц и дорог; * повышение освещенности улиц и дорог; * освещение улиц, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.   Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц и населенных пунктов поселения.  Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.  Реализация мероприятий Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:  - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;  - повышение уровня эстетики поселения.  **Организация управления Подпрограммой**  Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации Ингарского сельского поселения.  Администрация Ингарского сельского поселения:   * осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы, * проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении подпрограммы, включая меры по повышению эффективности ее реализации; * несет ответственность за достижение цели и решение задач в ходе реализации подпрограммы.   Приложение № 3  к постановлению главы администрации  Ингарского сельского поселения  от 25.07.2014г. № 90 |

**Подпрограмма Ингарского сельского поселения**

**«Озеленение территории Ингарского сельского поселения в 2015-2017гг.»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Озеленение территории Ингарского сельского поселения в 2015-2017гг». |
| Основания для разработки подпрограммы | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Постановление главы администрации Ингарского сельского поселения от 07.05.2014 года № 60 «Об утверждении Порядка, разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Ингарского сельского поселения |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Ингарского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Основными задачами подпрограммы являются:  -Приобретение цветочных вазонов, закупка и посадка цветочного посадочного материала,  - Приобретение и посадка саженцев деревьев. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы. |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Ингарского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 45,0 тыс. руб. в том числе за счет средств:  бюджет поселения - 45,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - изменение внешнего облика поселения;  - улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  - устранение неблагоприятных ситуаций в результате вырубки аварийных деревьев;  - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания. |
| Система организации контроля за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией поселения |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **областной   бюджет** | **федеральный   бюджет** | **бюджет**  **муниципального района** | **внебюджетные средства** | **бюджет**  **сельского**  **поселения** | **всего** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 2015 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 2016 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 2017 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
| ***ВСЕГО*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***45,0*** | ***45,0*** |

**Мероприятия подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **реализации** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования**  **по годам**  **(тыс. руб.)** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Покупка посадочного материала (цветы) | 2015 -2017гг | бюджет  поселения | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Подвоз плодородной земли, песка | 2015 -2017гг | бюджет  поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Приобретение цветочных вазонов, закупка и посадка цветочного посадочного материала | 2015-2017гг | бюджет  поселения | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | **Итого** |  |  | **15,0** | **15,0** | **15,0** |

Приложение № 4

к постановлению главы администрации

Ингарского сельского поселения

от 25.07.2014г. № 90

**Подпрограмма Ингарского сельского поселения**

**«Содержание кладбищ на территории Ингарского сельского поселения в 2015-2017 гг».**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание кладбищ на территории Ингарского сельского поселения в 2015-2017гг». |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 31 Устава Ингарского сельского поселения, Постановление главы администрации Ингарского сельского поселения от 07.05.2014 года № 60 «Об утверждении Порядка, разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Ингарского сельского поселения |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Ингарского сельского поселения |
| Цели и задачи подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются:  - оформление прав на земельный участок под кладбищем в с. Кунестино;  - оснащение кладбищ необходимыми элементами благоустройства.  Основными задачами подпрограммы являются:  - приведение мест захоронения на территории поселения в соответствие с требованиями законодательства. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы. |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Ингарского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 50,0 тыс. руб. в том числе за счет средств:  бюджет поселения - 50,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - улучшение благоустройства кладбищ. |
| Система организации контроля за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией поселения |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма.**

На территории Ингарского сельского поселения расположены 4 кладбища. Первое вблизи с. Красинское, где производят захоронения жители с. Красинское и близ лежащих населенных пунктов. Вторе в с. Кунестино, где производят захоронения жители с.Кунестино и близ лежащих деревень. Третье – у с.Толпыгино и четвертое - у д.Рылково.

По кладбищу вблизи д. Рылково администрацией поселения проведена работа по регистрации права постоянного (бессрочного) пользования. По кладбищу с.Красинское проведено межевание, поставлен на кадастровый учет и в настоящее время оформляется свидетельство права постоянного пользования. На кладбище с.Красинское необходимо провести расширение действующего кладбища и произвести подсыпку подъездной дороги к нему.

**2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации.**

Основными целями Программы являются:

- оформление прав на земельный участок под кладбищем в с. Кунестино ;

- оснащение кладбищ необходимыми элементами благоустройства.

Основными задачами Программы являются:

- приведение мест захоронения на территории поселения в соответствие с требованиями законодательства.

Срок реализации Программы 2015-2017 гг.

**3. Перечень мероприятий Программы.**

Мероприятия Программы и расходы на их реализацию приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сумма**  **(тыс.руб.)** | | | **Примечание** |
| **2015г** | **2016г** | **2017г** |
| 1 | Регистрация права бессрочного пользования на кладбище в с. Кунестино | 10,0 | 20,0 | - | Проведение межевых работ, получение кадастрового паспорта, регистрация прав на кладбище с.Кунестино |
| 2 | Обустройство площадок для установки мусорных контейнеров | 2,0 | 2,0 | 7,0 | с. Красинское, с.Толпыгино |
| 3 | Оплата смотрящему на кладбище с.Красинское | 3,0 | 3,0 | 3,0 | с.Красинское |
|  | **ВСЕГО:** | **15,0** | **25,0** | **10,0** |  |

**4. Механизм реализации Программы**

Текущее руководство реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, работ и услуг, заключаемых на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

**5.Оценка результатов реализации Программы**

Главный результат осуществления Программы заключается в - улучшение благоустройства кладбищ и приведение их в соответствие с нормами.

**6. Контроль за ходом реализации Программы.**

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрацией Ингарского сельского поселения.