РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2014года                                                                             №134

- Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ингарском сельском поселении

на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Ингарского сельского поселения, постановлением    администрации  Ингарского сельского поселения от  07.05.2014 г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Ингарского  сельского поселения Приволжского муниципального района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ингарском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» (приложение № 1).

2. Установить, что в ходе реализации мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом принятого бюджета  Ингарского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.

- 4.Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет.

- Глава администрации

- Ингарского сельского поселения	О.С.Орлова

- Приложение № 1

- к постановлению  администрации

- Ингарского сельского поселения

от 12.11.2014 № 134

Паспорт муниципальной  программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ингарском сельском поселении

на 2015 – 2017 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ингарском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» |
| --- | --- |
| Дата и номер муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации Ингарского сельского поселения от 21.10.2013 № |
| Разработчики программы | Администрация Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района |
| Цель программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ингарском сельском поселении |
| Задачи программы | 1.Субсидия ресурсоснабжащим организациям. 2.Энергосбережение в бюджетной сфере. 3.Выполнение ремонта 4.Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий | подпрограмма 1«Жилищное хозяйство Ингарского сельского поселения»; подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Ингарского сельского поселения»; подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ингарского сельского поселения». |
| Нормативные документы, на основании которых принята программа | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Устав Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ); Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Жилищный кодекс Российской Федерации. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации муниципальной программы: 1 этап -2015 год; 2 этап -2016 год; 3 этап -2017 год. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2015-2017 годы составит: тыс. рублей, в том числе: 2015 год- 836304,00 рублей; 2016 год- 818160,00 рублей; 2017 год- 935281,00 рублей. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | подпрограмма 1: 1.1. активизация работы по ликвидации задолженности по жилищным услугам подпрограмма 2: 2.1.Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры подпрограмма 3: 3.1.Создание действенного экономического механизма стимулирования энергосбережения |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности | подпрограмма 1: 1.1. Ремонт муниципального жилищного фонда 1.2. снижение задолженности по ликвидации задолженности по жилищным услугам. подпрограмма 2: 2.1.разработка схем водоснабжения и водоотведения; 2.2.раработка схем теплоснабжения. Подпрограмма 3: 3.1. Оснащение индивидуальными приборами учета энергоресурсов учреждений социальной сферы |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальный комплекс является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения и развития экономики сельского поселения.

Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, улучшения технического состояния многоквартирных домов и продления их срока эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий для проживания, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Одновременно с этим, текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором развития сельского поселения. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги – с другой, не позволяют осуществлять масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса.

На территории Ингарского сельского  поселения  жилищный фонд составляет 1380 домов, жилых домов- 909, многоквартирных- 22 дома. Муниципальный жилищный фонд Ингарского сельского поселения   по состоянию на 01.10.2014 года составил 1301,9  тыс. кв. м общей площади .

Большую часть поселения   составляют деревянные дома.  Для создания населению безопасных условий, проживающему в таком фонде,  необходимо проведение ремонта.

Техническое состояние жилых домов Ингарского сельского поселения характеризуется высоким уровнем износа.

Причинами возникновения этих проблем являются:

естественное старение домов;

недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

приватизация  гражданами жилищного фонда   требующего капитального и текущего ремонтов.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением создания условий для проживания населения поселения и возможно только путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий, в срок реализации муниципальной программы.

Повышение энергоэффективности Ингарского сельского поселения возможно при применении комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все сферы экономики, объединив усилия органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения,   организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников, что требует использования программно-целевого метода.

2. Основные цели и задачи программы

Целью муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ингарском сельском поселении.

Задачами муниципальной программы являются:

выполнение  ремонта;

повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

субсидия ресурсоснабжающим организациям по обеспечению водой;

энергосбережение в бюджетной сфере;

Цель и задачи муниципальной  программы соответствуют:

приоритетам социально-экономического развития Ингарского сельского поселения.

3.Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации  муниципальной программы:

1 этап -2015 год; 2 этап -2016 год; 3 этап-2017 год.

4.Информация о расходах на реализацию муниципальной программы

Для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, разработаны подпрограммы,  согласно  приложению 1 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы финансируются из бюджета Ингарского сельского поселения и  средств областного бюджета в качестве субсидии ресурсоснабжающим организациям.

В ходе реализации муниципальной программы объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться  с учетом реальных возможностей бюджетов.

5. Ожидаемые конечные, а также непосредственные

результаты реализации программы

Целевые показатели муниципальной программы выглядят следующим образом:

подпрограмма 1«Жилищное хозяйство Ингарского сельского поселения»

1.1. Ремонт муниципального жилищного фонда

1.2. снижение задолженности по ликвидации задолженности по жилищным услугам.

подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Ингарского сельского поселения»:

2.1.разработка схем  водоснабжения и водоотведения;

2.2.раработка схем теплоснабжения;

подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   Ингарского сельского поселения»:

3.1. Оснащение индивидуальными приборами учета энергоресурсов учреждений социальной сферы и   жилищного фонда сельского поселения

6. Обобщённая характеристика программных мероприятий

Муниципальная программа предусматривает проведение комплекса технических, организационно-управленческих   мероприятий, направленных на решение существующих проблем в жилищно-коммунальном комплексе.

Проведение мероприятий по модернизации и развитию жилищно-коммунального комплекса призвано повысить инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса и подготовить почву для привлечения устойчивых источников финансирования и эффективных инвестиционных проектов в жилищно-коммунальный комплекс.

В соответствии с подпрограммой 1 «Жилищное хозяйство Ингарского сельского поселения» в целях  улучшения жилищных условий  населения Ингарского сельского поселения предполагаются мероприятия:

«Ремонт муниципального жилищного фонда Ингарского сельского поселения» предусматривает проведение   ремонтных работ.

Активизация работы по ликвидации  задолженности  по жилищным услугам.

Межевание земельных участков под многоквартирными домами.

В соответствии с подпрограммой 2 «Коммунальное хозяйство Ингарского сельского поселения» предполагается реализация следующих мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства по реконструкции и модернизации коммунальных систем и жилого фонда:

Разработка схем водоснабжения и водоотведения, и теплоснабжения.

Предоставление ресурсоснабжающим организациям субсидии   на возмещение недополученных доходов в связи  с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в  соответствии с их предельными индексами роста ( по холодному водоснабжению).

В соответствии с подпрограммой 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   Ингарского сельского поселения» предполагается реализация следующих мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов в различных отраслях экономики, бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе сельского поселении:

Оснащение индивидуальными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов учреждения социальной сферы и жилищного фонда;

Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением).

7. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней среды, финансировании подпрограммных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты ее реализации.

Исполнителями муниципальной программы является администрация Ингарского сельского  поселения.

Администрация Ингарского сельского поселения осуществляет реализацию муниципальной программы,  уточняет сроки выполнения мероприятий, объёмы финансирования.    Обладает правом вносить предложения об изменении объёмов и  финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. По фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Исполнители муниципальной программы:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий;

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной программы администратор программы представляет в администрацию Ингарского сельского поселения:

ежемесячно, в срок не позднее 15 числа, следующего за отчётным месяцем, информацию о финансовых затратах и показателях результативности муниципальной программы с пояснительной запиской о ходе реализации муниципальной программы

в срок не позднее 25 января года, следующего за отчётным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы отчёт о ходе реализации муниципальной программы, оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, на бумажном носителе и в электронной форме, за подписью руководителя.

Пояснительная записка к отчету содержит информацию:

о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования;

о ходе реализации программных мероприятий;

о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их не достижения;

о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения программных мероприятий;

о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

Годовой отчет также содержит описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Ингарского сельского поселения  за отчетный период.

Годовой отчет  до 20 апреля года   следующего за отчетным, размещает отчет на официальном сайте администрации Ингарского сельского поселения для информирования   населения,   общественных организаций.

По муниципальной программе администрацией поселения ежегодно проводится оценка эффективности её реализации.

Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных  программ за прошедший финансовый год доводится до сведения главы поселения не позднее            1 апреля следующего года.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация поселения может принять решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении её реализации.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетический эффективности

в Ингарском сельском поселении  на 2015-2017 годы»

| Перечень подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ингарском сельском поселении на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия программы | Источники финансирования |  | Исполнители мероприятий |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | Всего расходов по программе |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ингарском сельском поселении | Всего по муниципальной программе |  | Администрация Ингарского сельского поселения |  | 836304,00 |  | 818160,00 |  |  | 935281,00 |  |  | 2589745,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 65400,00 |  | 50000,00 |  |  | 182485,00 |  |  | 297885,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 770904,00 |  | 768160,00 |  |  | 752796,00 |  |  | 2291860,00 |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство Ингарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Выполнение ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт муниципального жилищного фонда Ингарского сельского поселения | всего | Администрация Ингарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 44952,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 44952,00 |  |  |
| Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Местный бюджет | Администрация Ингарского сельского поселения |  | 20448,00 |  | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  | 60448,00 |  |  |
| Итого по задаче 1 подпрограммы 1 | Всего | Администрация Ингарского сельского поселения |  | 65400,00 |  | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  | 105400,00 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 65400,00 |  | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  | 105400,00 |  |  |
| Задача 2 Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активизация работы с населением по ликвидации задолженности по жилищным услугам | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | Администрация Ингарского сельского поселения |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по задаче 2 подпрограммы 1 | Всего | Администрация Ингарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 | Всего | Администрация Ингарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство Ингарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Модернизация коммунального комплекса Ингарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Местный бюджет | Администрация Ингарского сельского поселения |  | 0,00 |  | 30000,00 |  |  | 112485,00 |  | 142485,00 |  |  |
| Разработка схем теплоснабжения | Местный бюджет | Администрация Ингарского сельского поселения |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Итого по задаче 2 подпрограммы 2 | Всего |  |  | 0,00 |  | 30000,00 |  |  | 112485,00 |  | 142485,00 |  |  |
| Задача 2 Субсидия ресурсоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста» по холодному водоснабжению | Областной бюджет | Администрация Ингарского сельского поселения |  | 770904,00 |  | 768160,00 |  |  | 752796,00 |  | 2291860,00 |  |  |
| Итого по задаче 2 подпрограммы 2 | Всего | Администрация Ингарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 770904,00 |  | 768160,00 |  |  | 752796,00 |  | 2291860,00 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 | Всего | Администрация Ингарского сельского поселения |  | 770904,00 |  | 798160,00 |  |  | 915281,00 |  | 2434345,00 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 770904,00 |  | 768160,00 |  |  | 752796,00 |  | 2291860,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,00 |  | 30000,00 |  |  | 112485,00 |  | 142485,00 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ингарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Энергосбережение в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений | всего |  | Администрация Ингарского сельского поселения |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 подпрограмме 3 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Энергосбережение в жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие) | всего |  | Администрация Ингарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |
| Итого по задаче 2 подпрограмме 3 | Всего |  | Администрация Ингарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |
| Всего по подпрограмме 3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |